Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 02.02.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 8:20-9:50: Implementazione della colonna sonora, creazione portale  10:05-11:35: implementazione dei suoni per i passi e per la raccolta oggetti, ridimensionamento del menu, creazione portale, creazione finestra di dialogo per il tutorial  12:30-14:00: creazione portale, adattamento GUI, creazione finestra di dialogo per il tutorial  14:15-15:45: creazione portale, creazione finestra di dialogo per tutorial, raccolta e drop oggetti |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| * Git da CMD ha dato problemi per il controllo del lavoro, abbiamo optato per usare GitHub desktop in quanto ci facilita il lavoro * L’utente sembra non muoversi più a seguito dell’inserimento del tutorial, ciò potrebbe essere causato da delle collision |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In ritardo sulla creazione del tutorial |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Programma secondo gannt |

|  |
| --- |
| Discussione di gruppo (mattino) |
|  |